关于开展全市网络安全风险隐患

排查工作的通知

各县区委网信办，东营经济技术开发区人力资源部、东营港经济开发区党政办公室，市直各部门单位：

根据市委关于统筹发展和安全、防范化解重大风险部署要求，为保障我市网络安全稳定运行，从即日起至2021年6月30日，在全市范围内开展网络安全风险隐患排查工作。现通知如下：

一、工作目标

坚持技术手段与行政手段相结合、应急处置与主动预防相结合、专项治理与日常监管相结合、自查自改与检查抽查相结合，深入细致开展网络安全风险隐患排查。检查一批承载核心业务和数据的关键信息基础设施和重要信息系统，清理关闭一批长期不更新不维护的“僵尸”“睡眠”网站，通报处置一批面临被远程控制、数据泄露的重大网络安全风险隐患，坚决杜绝重特大网络安全事件发生，努力为全国“两会”、庆祝中国共产党建党100周年营造良好的网络安全环境。

二、重点任务及责任分工

（一）开展全面的网络安全和数据安全自查。各级各部门单位深入排查问题隐患，及时整改并进行加固。填报《网络安全和数据安全自查表》《网络资产清单汇总表》（见附件1、附件2），并形成网络安全和数据安全自查报告。

1.要摸清家底，准确掌握网络资产底数，及时清理整顿本单位本部门“僵尸”“睡眠”网站和服务，将门户网站、办公OA、信息管理系统、业务应用平台、邮件系统、视频监控平台、云平台等Web应用资产以及Oracle、MySQL、SQLServer、ElasticSearch、Redis等数据库资产全部纳入自查范围。金融、能源、交通运输、教育、卫生健康、社会保障、电子政务等重点行业主管部门（见附件3）要督促本行业各单位开展网络资产自查并汇集整理各单位资料。（责任单位：市直各部门单位，各县区、市属开发区；2021年3月15日前完成）

2.要对承载核心业务和数据的关键信息基础设施进行重点保护，优化网络安全防护策略，定期做好病毒、木马等隐患排查和系统维护升级。加强安全运维和内部风险管控，强化接入管理，关闭或删除不必要的应用、服务、端口和链接。重点防范系统间、业务间关联风险，严防发生连锁连片式网络安全事故。（责任单位：市直各部门单位，各县区、市属开发区；2021年3月15日前完成）

3.排查整改网络安全隐患：一是网络安全管理工作漏洞。包括网络安全工作机制、网络安全工作责任制建立和落实情况，网络单元划分情况，网络单元定级备案情况，开展符合性评测及安全风险评估情况等方面。二是网络安全防护技术工作漏洞。排查符合安全防护标准要求的安全监测、访问控制、边界防护等技术措施情况，数据采集、保存传递、处理、应用、销毁等环节可能存在的数据安全风险点，超级管理员使用权限等防护技术漏洞。三是网络安全重大风险隐患情况。检查可导致网络系统阻塞、中断、瘫痪或者被非法控制等严重危害的高危漏洞、弱口令等重大安全隐患，以及木马、病毒、僵尸程序等恶意程序。重点行业主管部门要督促本行业各单位开展网络资产隐患排查并整改加固。（责任单位：市直各部门单位，各县区、市属开发区；2021年3月15日前完成）

（二）组织开展网络安全检查和整治行动

市委网信办统筹协调全市网络安全检查工作，汇总检查结果，掌握全市网络安全状况。各涉网职能部门（见附件4）依据职责做好全市网络安全检查工作。市公安局、市国家安全局会同有关部门开展网络安全保卫工作，市工业和信息化局推动工控平台纳入省级网络威胁监测平台管理，市大数据局强化上云系统网络安全等级保护备案和测评，市保密局开展互联网保密检查。重点行业主管部门负责组织本行业相关设施网络安全专项检查和风险评估。各县区、市属开发区依据本方案做好区域网络安全检查工作。本次检查第1轮采用单位现场自查、远程抽查相结合的方式进行，第2轮采用随机抽查、回头检查、交叉检查相结合的方式进行。春节前完成第1轮检查，5月底前完成第2轮检查。（责任单位：市委网信办及各涉网职能部门，市重点行业主管部门，各县区、市属开发区；2021年5月15日前完成）

（三）提升网络安全应急处置能力

要认真做好日常监测、通报预警和隐患处置，建立快速应对网络风险隐患意识，积累协同处置经验。加强重要时期和重大活动期间应急值守，建立完善网络安全应急预案。结合职能实际，组织开展网络安全应急演练，优化工作机制，完善应急体系和流程，提升应急处置能力和效率。通过邀请专家授课、现场指导、实战式培训演练等形式，组织开展各种层次的教育培训，增强全市网信干部、重点行业重要信息系统管理人员的风险意识和防范技能，提高网络安全隐患应急处置实操能力。（责任单位：市直各部门单位，各县区、市属开发区；2021年5月15日前完成）

三、工作要求

（一）加强领导，精心组织。各级各部门要高度重视，加强组织领导，成立专门的网络安全隐患排查工作小组，明确主管领导、牵头科室和责任人，细化具体措施，认真组织实施，配足配强工作力量，确保网络安全保障工作落到实处。

（二）密切协作，加强配合。市委网信办负责统筹组织全市网络安全风险隐患排查工作。各县区、市属开发区，各涉网职能部门，各重点行业主管部门要充分发挥各自职能优势，强化网络安全监测预警，加强协作配合，实现优势互补和资源共享，形成网络安全工作合力。

（三）严格检查，不留死角。各县区、市属开发区，各涉网职能部门，各重点行业主管部门要以对问题和隐患“零容忍”的态度，坚决做到“不放过任何一个漏洞、不丢掉任何一个盲点、不留下任何一个隐患”，认真履行职责，严格检查执法，对照每一项隐患，督促涉事单位严格落实网络安全工作责任，限期整改反馈。根据工作需要组织开展“回头看”，对存在较大网络安全风险或发生较大以上网络安全事件的，及时进行跟踪复查。

（四）强化督导，严格问责。各县区、市属开发区，各涉网职能部门要切实履行网络安全监督管理职责，按照有关要求，督促各级各部门严格落实网络安全主体责任。市委网信办将该项工作完成情况纳入2021年东营市党委（党组）网络安全工作责任制检查评估制度考核。对网络安全工作责任制落实不到位或网络安全工作不予配合的单位，市委网信办将依照有关规定追责问责。

（五）做好统计，及时上报。各县区、市属开发区，市直各部门单位在3月15日前将网络安全和数据安全自查报告及《网络安全和数据安全自查表》《网络资产清单汇总表》纸质盖章版和电子版报市委网信办。各县区、市属开发区，各涉网职能部门，各重点行业主管部门在5月15日前将网络安全检查工作报告报市委网信办。重要紧急情况第一时间报市委网信办。

联 系 人：孙学超

联系电话：5171939

报送地址：辽河路115号（原城市管理局）5楼522室

附件： 1.网络安全和数据安全自查表

2.网络资产清单汇总表

3.东营市重点行业主管部门清单

4.东营市涉网职能部门清单

中共东营市委网络安全和信息化

委员会办公室

2021年2月3日